龙潭大峡谷自然风景区旅游项目规划方案

一、龙潭大峡谷自然环境

龙潭大峡谷，为于辽宁省葫芦岛市建昌县老大杖子乡，是辽宁省、河北省交界处，紧临秦皇岛、葫芦岛、朝阳三市，距北京330公里，天津326公里，沈阳436公里，旅游客源充足。

龙潭大峡谷是整个东北地区唯一的峡谷，总长52公里，纵深648米，最宽处210米，更有数不清的分支峡谷。步入龙潭大峡谷，给你的第一感觉是奇、特、险。这里到处流动着美，到处洋溢着美。花岗岩、火山岩，经过大自然的鬼斧神工的雕琢形成了神态各异的景观。

龙潭大峡谷自然环境，构成了典型的辽西风光。

早春，杜鹃花遍布峡谷，万紫千红、百花争艳、气味芳香。

夏季，蜂飞蝶舞、百鸟争鸣、瀑布飞泻、泉水潺潺。

晚秋，漫山红叶、朝相辉映、景色万千、令人神往。

冬天，白雪皑皑、冰瀑悬挂、晶莹剔透、神态各异。

龙潭大峡谷气势磅礴、山峦起伏、群山环抱、碧水长流、空气新鲜。

龙潭大峡谷被多种植物所覆盖，主要树种有松树、山杨树、柳树、山楂树、核桃树、刺槐树、山梨树、山杏树、山榆树等近三十多种。

丛林中栖息着多种鸟类，山鸽、野鸡、雀鹰、布谷鸟、长尾连鸟、松鹤等。野兽有狼、狐、狍子、獾、山兔等。

二、龙潭大峡谷现状

1、龙潭大峡谷自然风景区发展有限公司，在整体建设中定位在起点高、新颖特、朴实自然的思路，现已建成了雄伟壮观、奇观的山门，将龙潭大峡谷各种经管浓缩到山门之中，使之在全国独一无二，它长60米、高22米、与龙潭大峡谷自然景观融为一体。

2、保护自然、美化自然、融入自然是公司的宗旨。依山势建设的竹楼、木板楼、草楼错落有致，在松林之中更显得风景如画。

3、为打造龙潭大峡谷品牌，公司已建成为景区一条龙服务配套的绿色食品生产基地，完全由基地提供的猪、羊、鸡、鱼、蛋及绿色蔬菜，让游客吃的满意、放心。

4、景区游览的线路已基本铺设完毕，上山路采用娘娘庙产的青石板铺设，危险处已用围栏加护，渡船处码头已建好。

5、龙潭大峡谷自然风景区为早日尽快让人们认识龙潭大峡谷、知道龙潭大峡谷、去龙潭大峡谷旅游，已在辽宁电视台播放多次广告。在《人民日报》、《中国旅游报》、《辽沈晚报》都发表过文章。

三、规划方案

（一）、项目名称：

龙潭大峡谷自然风景区开发

（二）、地理位置：

辽宁省葫芦岛市建昌县老大杖子乡龙潭大峡谷

（三）、项目概述：

龙潭大峡谷是集山、水、洞、石、瀑、峡景观为一体，是辽宁地区难得一见的综合景区，现已建成客房、餐厅的建筑面积6842平方米，通讯、水电设施齐备。

（四）、建设规划：

拟将龙潭大峡谷建成休闲、渡假、娱乐、采摘、餐饮、旅游观光为一体的综合生态旅游区。

1、开发的主导思想及遵循原则：

（1）坚持在保护自然环境的前提下开发旅游业。

（2）坚持以自然景观为主，人造景观为辅，决不破坏自然。

（3）充分利用现有水资源，开发水上项目。

（4）坚持边开发边建设边开放，分步实施，逐步发展，争取在5年内将龙潭大峡谷建成全国闻名、别具特色的旅游圣地。

2、建设内容及资金概算：

首先请专家根据龙潭大峡谷的特点和自然景观分布，确定科学的旅游线路，划定自然保护区，划定旅游区域，然后把旅游区域建设分为三部分。

（1）基础设施建设部分包括：道路、宾馆、停车场等服务设施，预计投资1500万。

（2）旅游设施部分包括：峡谷截流、峡谷漂流、峡谷浴场、高山溜索、、峡谷吊桥、凉亭、旅游广告图牌等，需资金1000万。

（3）景点建设部分主要包括：山门、景区各景点包装、林路建设与美化等，需要资金500万元。

项目建设总投资3000万元

在旅游设施部分中，确定重点开发三条旅游线路。

第一条线路是以观瀑布赏龙潭为主，其中金葫芦瀑布高36米，经阳光折射变成五颜六色的彩虹瀑布，堪称一绝。更为著名的是龙潭，它水色墨绿，深不可测，人们用麻绳系石头测到500多米也未探到它的底部，更令惊叹的是千百年洪水爆发时所携带的沙石必经龙潭流过，至今也未把它淤满。现今是个不解之迷。

第二条线路是以观石林，赏石窟为主，石林高大，粗壮好似电脑干杯大汉，石窟是千百年自然形成的洞穴，各个洞口一个个紧紧相连非常奇特。在石林入口处，计划在下游建一座高12米、宽8米的拦河大坝，此坝建成后，人们坐船，观石林，赏石窟。山水合一，景色秀丽。

第三条线路是以观鹰窝，峡谷漂流探险为主，鹰窝是雄鹰在上百米高的洞穴内建成的硕大鹰窝，在此处腐化幼鹰非常壮观。峡谷漂流，即可以让游客领略到峡谷两岸的自然风光，又可以感受到峡谷漂流的惊险刺激，在峡谷下游的尽头，计划建一座拦峡谷大坝，高34米，宽15米，使龙潭大峡谷成之为北方小三峡，那时北京、天津、秦皇岛的游人可以坐船到龙潭大峡谷即省时又快捷。龙潭大峡谷特色更绝的是冬季的冰瀑。由于其峡谷形成的气候，与其他景区完全不一样，11月份就结冰，到第二年5月前后还有很厚的冰层，夏季的瀑布冬季变成千姿百态的冰瀑多达26处，宽处达64米。在峡谷内建成冰雕长达几个月不化是国内难得冬季的好地方。为使人们领略到龙潭大峡谷冬季的风采。公司计划2004年开展龙潭大峡谷冬季游赏冰瀑、玩冰川、划雪橇、住农家、吃特色，是龙潭大峡谷的自然风景区，春、夏、秋、冬四季对游人开放。

3、开发旅游项目的目的

（1）通过旅游开发，带动地方经济发展，使当地的农副产品，不出家门，销售出去。

（2）安排当地农业就业，有固定相对稳定的工作，通过与外界接触，学到新思想、新知识、新事物为家乡旅游事业做贡献。

（3）建立家庭式宾馆，作到家家有收入，户户有事做，使贫困的山区早日脱贫。

（4）公司与当地经济共同发展，共同富裕，达到双赢目的。

4、经济效益分析

利用龙潭大峡谷自然风景区的奇、特、险、美的特点，加之春、夏、秋、冬都可以营业的优势，展开强大的宣传攻势，按每天接待300人游客每位游客消费50元（含门票）、年按10个月计算，年收入450万元，随着龙潭大峡谷知名度的不断提高，设施的逐步完善，游客会越来越多，游客收入定会呈增长趋势。预计6年可收回全部投资。

四、龙潭大峡谷的自然风景区的开发，迫切需要省市政府的大力支持。